Техническое задание

на разработку и настройку системы автоматизации процессов внутреннего взаимодействия
(на базе ManageEngine ServiceDesk Plus)

### 1. Общие положения

Настоящее техническое задание определяет цели, задачи и состав работ по разработке и настройке системы Service Desk для автоматизации процессов внутреннего взаимодействия в структурных подразделениях университета.

### 2. Цель проекта

Создание единой цифровой платформы обработки заявок и обращений, обеспечивающей прозрачность, регламентированность и эффективность внутреннего документооборота и сервисного взаимодействия.

### 3. Задачи проекта

- Разработка структуры системы ManageEngine ServiceDesk Plus.

- Конфигурация ролевой модели пользователей (заявитель, исполнитель, администратор и др.).

- Создание и настройка шаблонов типовых обращений.

- Настройка пользовательского интерфейса на русском языке.

- Настройка категорий заявок и маршрутизации.

- Разграничение прав доступа в соответствии с ролевой моделью.

- Интеграция с внутренними регламентами университета и существующими стандартами обслуживания.

- Обеспечение единых правил учёта и обработки обращений.

- Подготовка системы к дальнейшему масштабированию и/или сопровождению.

### 4. Объем работ

Объем работ составляет 200 часов, включая анализ требований, конфигурацию, тестирование и подготовку документации или видеоматериалов.

### 5. Результаты работ

По завершении проекта должна быть внедрена и настроена система ServiceDesk Plus, обеспечивающая:

- функционирование ролевой модели;

- наличие утверждённых шаблонов типовых заявок;

- русифицированный интерфейс;

- регламентированные категории заявок и права доступа;

- возможность масштабирования системы для новых подразделений и сервисов.

### 6. Дополнительные условия

Все выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и внутренним регламентам университета.

Отчет по выполненным работам в рамках реализации

ManageEngine ServiceDesk Plus

На текущий момент реализован следующий объём работ по проекту внедрения и настройки системы ManageEngine ServiceDesk Plus:

1. Изучение и адаптация системы под внутренние регламенты

- Изучена структура системы и проведён анализ регламентов университета.

- Исключён (скрыт) функционал, не имеющий практического применения в условиях работы подразделений.

- Все используемые на данный момент обращения, услуги и сервисные сообщения адаптированы и переведены на русский язык с учётом терминологии университета.

2. Конфигурация ролевой модели и разграничение прав

- Сформирована и реализована ролевая модель пользователей, включающая: заявителя (к примеру РОП), исполнителя (менеджеры), администратора (главный менеджер / заместитель директора), а также ответственных за утверждение заявок (главный менеджер / заместитель директора).

- Настроено разграничение прав доступа для каждой роли.

- Введено ограничение: право создания заявок предоставлено только определённым категориям сотрудников (например, заявителям РОП), что обеспечивает управляемость и предотвращает хаотичное использование системы.

3. Жизненный цикл заявки

Сформирован и реализован регламентированный жизненный цикл обработки заявок:

- Создание заявки заявителем.

- Утверждение заявки ответственным лицом (контроль корректности и целесообразности).

- Назначение специалиста в качестве исполнителя.

- Выполнение работ по заявке.

- Закрытие заявки с автоматическим уведомлением заявителя.

Таким образом обеспечена прозрачность процессов и чёткая ответственность на каждом этапе.

4. Категории и услуги

Для удобства пользования сформирован и предложен перечень категорий и услуг, переданных на согласование:

- ГИА: администрирование.

- ГИА: работа с обучающимися.

- Практика: организация и договоры.

- Практика: сопровождение.

- Сопровождение учебного процесса.

- Административно-хозяйственное сопровождение.

5. Шаблоны услуг

На основании предоставленных материалов разработаны и реализованы шаблоны услуг, включающих 11 утвержденных шаблонов:

- Заказ воды

- Установка камер

- Бронирование аудиторий

- На печать в издательство

- Роль табельщика (табель рабочего времени, график отпусков)

- Ввоз (вывоз) и внос (вынос) материальных ценностей

- Допуск в здание

- Транспортное обслуживание

- Регистрация исходящего документа

- График отпусков

- Получение со склада (не компьютерная техника)

6. Проверка корректности

- Все роли, ограничения, сервисные сообщения и жизненные циклы заявок были проверены с позиции каждой роли (заявитель, исполнитель, администратор).

- Верификация подтвердила корректность и работоспособность настроенных процессов.

- Согласована совместно с ЦИТ процедура добавления новых сотрудников в систему, что обеспечивает непрерывность работы и контроль доступа.

- Совместно с ЦИТ настроено формирование ежедневных резервных копий базы данных и конфигурации системы, что гарантирует сохранность информации и минимизацию рисков утраты данных.